## Slide 1: 데이터 웨어하우징 개발 전략 — Chapter 4 —
©Jong Soo Park
Data Engineering Lab
School of Computing Science and Engineering
Sungshin Women’s University, Korea

## Slide 2: Chapter 4: 데이터 웨어하우징 개발 전략
점(point) solution
  하나의 부서에서 필요한 구체적이고 협소한 의미의 요건들을 해결
  연통 접근 방식
  사후 업무에 대한 통합된 시각을 제공하는 의사 결정 지원 시스템
데이터 웨어하우징 전략의 개발
  데이터 웨어하우징 전략의 개발 과정
  데이터 웨어하우징 전략 문서의 내용

## Slide 3: 데이터 웨어하우징 전략 개발 과정
전략의 개발, 작성 및 발표는 3개월 이내
기간
  조직체의 규모,
  면담 횟수,
  이전에 문서화된 구조상의 노력,
  기술 상황,
  후원자의 긴급성,
  그리고 팀 규모

## Slide 4: 목표
조직체의 정보 필요성 만족 범위 평가
데이터 웨어하우징 영역에서의 실행 과정을 권고
  의사 결정 지원 목적을 위하여 전략 정보의 적시 포착과 배포에 적합한 구조 창출
  클라이언트/서버 기반 도구를 비롯한 새로운 기술 활용

## Slide 5: 전략 팀
연구팀 : 2명 – 4명
외부 자문단
  전일제 팀 구성원 중 한 명은 내부인

## Slide 6: 전략 연구 활동
요건 수집
  주요 사업 관계 인사와 면담
  현재의 잔존 시스템과 관련된 문서 조사
  기존의 구조 문서 검토
  그림 4-1
권고사항 전개
  실행 과정을 권고
    사업 조직체의 우선 순위, 정보 필요사항들
    데이터, 응용 프로그램 및 기술 환경

## Slide 7: 데이터 웨어하우징 전략 문서
데이터 웨어하우징 전략 차례 (그림 4-2)
  개요
  현재 평가
  데이터 구조
  기술 구조
  조직체 요건
  개발 과정
  일정
  개념 증명 프로젝트
  관리 고려 사항

## Slide 8: 1. 개요
데이터 웨어하우징에 전략과 관련된 핵심적인 권고 사항들을 요약
데이터 웨어하우징에 대한 타당한 사유
  기술과 조직체 요건, 비용, 점진적 결과
종결
  다음 단계를 진행하기 위한 경영진의 행동 또는 승인에 대한 요청

## Slide 9: 2. 현재 평가
관리 우선 순위: 그림 4-3 데이터 주제 지도
세분화 정도(세부 사항 수준)
데이터 품질: 정확성 완전성
데이터 일관성과 무결성
데이터 접근: 데이터 보안
용도 패턴: 공유 및 분산
적시성과 과거 기록
데이터 소스
최종 사용자 워크스테이션 도구

## Slide 10: 3. 데이터 웨어하우스 구조 (그림4-4)
핵심 구성 요소
  데이터 웨어하우스
  소스 시스템
  데이터 모델
  변환
  메타데이터 저장소
  의사 결정 지원 응용 프로그램: 데이터 마트
  웨어하우스 관리 층
  최종 사용자 의사 결정 지원 도구 (in workstation)

## Slide 11: 4. 기술 구조
기술 플랫폼과 관련 tool 요건들
개념 증명 프로젝트
  특정 기술이 데이터 웨어하우징에 적합한지를 확인
데이터 웨어하우스 기술 범주: 그림 4-5
기술 플랫폼
  하드웨어, 소프트웨어 그리고 통신 네트워크
관련도구
  데이터 웨어하우징 관리/생산성 도구
  최종사용자 의사 결정 지원 도구
  메타데이터 저장소

## Slide 12
플랫폼 | 웨어하우스 관리 | 최종 사용자 도구 | 메타데이터
데이터 서버 | 데이터모델링과 데이터베이스의 정의 | 특별조회 | 메타데이터 저장소
운영체제 | 데이터리엔니지니어링과 클리닝 | 관리조회 | 
DBMS | 추출과 변환 | 다차원 분석 | 
응용프로그램 서버 | 운영과 성능 | 데이터 마이닝 | 
네트워크 프로토콜 |  | 의사결정지원 응용프로그램 | 
워크스테이션 |  |  | 
시스템 유틸리티 |  |  | 
그림 4-5 데이터 웨어하우스 기술 범주

## Slide 13: 5. 조직체 요건
데이터 웨어하우징 팀을 조직체 내의 배치 위치
정보 시스템 조직과 업무 사용자 조직의 역할과 책임 명기
  그림 4-6 : 데이터 웨어하우징 팀의 역할
인적 구성 수준, 숙련 기술, 교육 표시
데이터 웨어하우징 팀
  정보 자원 관리(IRM: information resource management)
  업무 사용자들
  응용 프로그램 처리 전문가
  소스 응용 프로그램 시스템 전문가
  기술 전문가

## Slide 14
그림 4-6 데이터 웨어하우징 팀의 역할
역할 | 주요 책임
웨어하우스 관리자 | 데이터 웨어하우스 전략 수립 데이터 웨어하우스 계획 및 관리 웨어하우징 목표 전달
데이터 구축자 | 기업 데이터 모델 개발 데이터 요건 분석 데이터 웨어하우징 데이터 구조 설계 업무 데이터 시각 정의
메타데이터(저장소) 관리자 | 메타데이터 표준 정의 메타데이터 저장소 및 사용자 디렉토리 관심
데이터베이스 관리자 | 물리적 데이터베이스 구조 작성, 적재 감시 및 조회 수행

## Slide 15
그림 4-6 데이터 웨어하우징 팀의 역할(계속)
역할 | 주요 책임
업무 사용자 | 데이터 설명 업무 규칙 지정 변환 결과 시험
응용프로그램/처리분석가 | 의사 결정 지원 응용 프로그램 개발
소스응용프로그램 시스템전문가 | 기존 시스템 데이터의 정의
변환분석가/ 프로그래머 | 소스 데이터와 데이터 웨어하우스의 대응 데이터를 선택 및 적재할 프로그램 작성
기술/도구 지원 | 기술 구성 지원
교육 전문가 | 데이터 웨어하우스 접근에 관한 교육 제공
생산 지원 | 소스 시스템 작업 진행 및 데이터 웨어하우징 적재 감시

## Slide 16: 6. 개발 과정
데이터 웨어하우징 환경을 구축
작업 세분화 구조와 작업 계획의 근간
반복적인 방법론
  최소한의 일련의 데이터를 시작으로, 추가적인 데이터가 연속적으로 반복해서 추가
  그림 4-7 데이터 웨어하우징 개발 과정

## Slide 17
운영 환경 수립
프로젝트 착수
기업정보 구조개발
데이터 웨어하우스 데이터베이스 설계
데이터 변환
메타데이터 관리
최종사용자 인터페이스 관리
생산 관리
도구 및 응용 프로그램 관리
웨어하우스 및 롤아웃 개발
그림 4-7 데이터 웨어하우징 개발 과정

## Slide 18: 7. 개발 일정
조직체에 알맞은 구현 및 개발 순서 제시
반복적이며 단계 지향적인 방법론
기존 시스템 전환과 제거에 대한 논의
구현 순서: 그림 4-8
기존 시스템 교체
  그림 4-9 초기 데이터 웨어하우스 구현
  그림 4-10 대상 데이터 웨어하우스 구현
    기존 시스템은 제거되었다.

## Slide 19: 8. 개념 증명 프로젝트
목적
  기술적으로 가능할 때마다 방법론이나 도구들에서 나타나는 모순을 파악하고 정정하기 위함.
  통제되고 제한된 환경에서 데이터 웨어하우스를 개발하고 시험
개념 증명 프로젝트 성공 요인
  성능, 기능성, 사용 편이성, 특수 조회 및 응용 프로그램을 이용한 데이터 접근, 융통성, 투명성
프로젝트 구현 계획
  규모, 비용, 시간 및 다원을 추산

## Slide 20: 9. 관리 관점
포함 요소
  성공 요인과 성과 측정
  높은 수준의 가정
  위험 요소와 위험을 줄이기 위한 제안
  기대 사항 관리에 관한 토론
관점
  데이터 웨어하우스 목표
  결정적 성공 요인: 그림 4-11
  가정
  위험 평가: 그림 4-12
  기대사항 관리

## Slide 21: 결론
데이터 웨어하우징 전략을 개발하기위한 한 가지 접근 방식
전략문서
  계획된 그리고 조정된 데이터 웨어하우징 개발이 이루어질 수 있는 체계화된 틀을 구축
  데이터 웨어하우징 목적, 목표 그리고 개념들을 조직체에게 전달하고 이해시키기 위한 도구
  미래의 비전 제시
  이상에 도달하는 확실한 단계들 제시